# Haftalık Staj Raporu

Stajyer: Gökhan Kara

Ana geliştirme yönü: Backend (Java + Spring Boot)

Proje: Haftalık Proje Durum Raporlama ve CTO Takip Sistemi

Rapor dönemi: 10–14 Ağustos 2026

Gönderildiği kişi: Burhan Gümüşsoy (burhan.gumussoy@kolaysoft.com.tr)

# 1. Bu hafta yaptığım işler ve ürettiğim çıktılar

Bu hafta MVP'yi teslime hazır hale getirmeye odaklandım: test dokümantasyonunu QA formatına taşıdım, regresyonu doğruladım, dokümantasyonu tamamladım ve uygulamayı Docker ile çalıştırılabilir hale getirdim.

Test senaryo dokümanı (T08 tamamlama): Test/QA mentörünün paylaştığı Excel şablonuna uygun, atomik ve pozitif/negatif senaryolara ayrılmış 36 test case hazırladım (proje, haftalık rapor, iş kalemi, dashboard, sistem). Her senaryonun ön koşul, test verisi, adım, beklenen ve sonuç bilgisini yazdım; bulunan hataları 'düzeltme sonrası PASS' olarak izlenebilir kıldım.

T09 – Hata düzeltme ve tekrar test: Test turunda açık kritik hata kalmadığını doğruladım. Az test edilen 'proje güncelleme' yolu için birim testleri ekledim; toplam test sayısı 44'ten 47'ye çıktı. Regresyonu çalıştırdım (temiz derleme + 47 test + canlı smoke) ve test raporuna bir regresyon bölümü ekledim.

T10 – Dokümantasyon: README'yi tam hâline getirdim (kurulum, çalıştırma, yapılandırma/env, migration/seed, Swagger, test komutları, örnek kullanıcı/veri, adım adım demo senaryosu ve bilinen eksikler). Teknik karar notunu da repoya ekledim.

T11 – Docker ile çalıştırma: Uygulamayı çok aşamalı (multi-stage) bir Dockerfile ile konteynere paketledim. `docker build` ile imaj ürettim, `docker run` ile konteynerde çalıştırdım ve Swagger üzerinden doğruladım (health, dashboard, iş kuralları). Böylece uygulama, makinede Java kurulu olmasa bile tek komutla çalışıyor.

Çalışmayı düzenli commit'lerle GitHub'a gönderdim; 47 test geçiyor ve repo güncel.

# 2. Öğrendiğim konular ve kullandığım kaynaklar

QA test dokümantasyonu: Bir test senaryosunun tek bir şeyi doğrulaması (atomiklik), senaryoların pozitif/negatif olarak gruplanması ve verilen şablona (ID konvansiyonu, sütun yapısı) uyulması gerektiğini öğrendim.

Regresyon testi: Yeni bir değişiklikten sonra eskiden çalışan her şeyin hâlâ çalıştığını otomatik testlerle hızlıca doğrulamanın önemini uygulayarak gördüm.

Docker: İmaj ile konteyner farkı, çok aşamalı (multi-stage) build ile derleme araçlarını son imaja koymadan küçük bir çalıştırma imajı üretmeyi ve uygulamanın taşınabilirliğini öğrendim.

Dokümantasyon standardı: Bir README'nin kurulumdan çalıştırmaya, test komutlarından bilinen eksiklere kadar hangi bölümleri içermesi gerektiğini öğrendim.

Kaynaklar: Docker resmî dokümantasyonu, Spring Boot dokümantasyonu ve yapay zekâ araçları (çıktısını anlayıp doğrulayarak).

# 3. Zorlandığım noktalar, denediğim yollar ve açık kalan riskler

Docker'ı ilk kez kullandım; kurulum ve çok aşamalı build mantığını kavramak biraz zaman aldı. Belgeleri inceleyip küçük adımlarla ilerleyerek çalışan bir imaj ürettim.

Test senaryo dokümanını mentörün şablonuna tam uydurmak birkaç iterasyon gerektirdi (atomik bölme, ID konvansiyonu, test verilerinin netleştirilmesi).

Açık risk – Dashboard filtreleme: Yönetmeliğin MVP kapsamı proje/hafta/durum/risk filtresi istiyor; ben risk seviyesi filtresini uyguladım, diğerlerini ön analiz kararım doğrultusunda sonraki genişletmeye (T13) bıraktım. Mimari hazır olduğu için eklenmesi kısa sürer.

Açık risk – Rol bazlı yetki: Kimlik doğrulama ve yetkilendirme (RBAC) MVP dışıdır; sahiplik bilgisi (owner) tutuluyor ancak erişim kısıtı uygulanmıyor. Auth ile birlikte aktifleşecek.

# 4. Bir sonraki hafta planım

T12 – Final MVP demosu ve sunum: Ana API akışlarını Swagger üzerinden göstermek; analiz kararlarını, iş kurallarını ve test sonuçlarını anlatmak.

AI kullanım özeti: Yapay zekâyı nerede, ne için kullandığımı ve çıktıyı nasıl doğruladığımı belgelemek (final teslim gerekliliği).

Retrospektif: Öğrendiklerimi ve bir sonraki adımları (filtreleme, yetkilendirme gibi genişletmeler) özetlemek.