# T04 Görev Raporu — Öğrenme, Git ve Çalışan İskelet (5-6. gün)

Proje: Haftalık Proje Durum Raporlama ve CTO Takip Sistemi

Ana geliştirme yönü: Backend (Java + Spring Boot)

Hazırlayan: Gökhan Kara

Tarih: 23 Temmuz 2026

1. Görevin kapsamı

Staj planındaki T04 kartının backend satırı:

- 5. gün: Proje iskeleti, paket/katman yapısı ve DB bağlantısını kur.

- 6. gün: Health/örnek endpoint, hata formatı ve Swagger ile çalıştırmayı doğrula.

- Teslim: Repository + ilk commit + çalışan iskelet + kısa kurulum notu.

Bu görevin çıktısı henüz iş mantığı (entity/endpoint) değil; üzerine güvenle kod yazılabilecek çalışan bir temel kurmaktır.

2. Yapılanlar

## 2.1 Proje iskeleti ve bağımlılıklar

- Proje start.spring.io ile Spring Boot 4.1 + Java 21 üzerine kuruldu.

- Bağımlılıklar: Spring Web MVC, Spring Data JPA, Bean Validation, H2, Lombok.

- API dokümantasyonu için springdoc-openapi 3.0.3 eklendi.

- Maven Wrapper (./mvnw) ile ayrı Maven kurulumu gerekmeden çalışabiliyor.

## 2.2 Paket / katman yapısı

Teknik karar notundaki üç katmanlı mimari fiziksel paketlere dönüştürüldü:

com.kolaysoft.ctotracker
  config/       Uygulama yapılandırması (OpenAPI/Swagger)
  controller/   HTTP katmanı: istek karşılama, DTO alışverişi
  service/      İş kuralları
  repository/   Spring Data JPA ile veritabanı erişimi   
  entity/       JPA veri modeli ve enum'lar              
  dto/          İstek/yanıt sözleşmeleri (entity dışa açılmaz)
  common/
    error/      ApiError, ErrorCode, GlobalExceptionHandler
    exception/  ResourceNotFound / Duplicate / BusinessRule exception'ları

Kural: controller -> service -> repository. Controller iş kuralı içermez, service HTTP bilmez, entity'ler API'ye doğrudan açılmaz.

## 2.3 Veritabanı bağlantısı

- Geliştirme ortamında gömülü H2 (in-memory) kullanılıyor (application.yml).

- Şema entity'lerden otomatik üretiliyor (ddl-auto: create-drop).

- Repository soyutlaması sayesinde üretimde PostgreSQL'e geçiş yapılandırma düzeyinde mümkün.

- H2 web konsolu geliştirme için açık (/h2-console).

## 2.4 Health endpoint (örnek endpoint)

- GET /api/health -> controller + service akışının ilk örneği.

- Sadece 'ayaktayım' demiyor; veritabanına gerçek bir sorgu (SELECT 1) atarak DB bağlantısını da doğruluyor. Bağlantı çalışıyorsa databaseStatus: UP döner.

## 2.5 Ortak hata formatı

Ön analizin 11. bölümündeki karara göre, hangi hata olursa olsun API tek bir gövde döner:

| Kod | HTTP | Ne zaman |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION_ERROR | 400 | Zorunlu alan boş, format/aralık hatası |
| INVALID_REQUEST | 400 | Bozuk JSON, tanımsız enum, hatalı tarih |
| BUSINESS_RULE_VIOLATION | 400 | İş kuralı ihlali (ör. kademe sırası atlanması) |
| RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | Kayıt veya endpoint bulunamadı |
| METHOD_NOT_ALLOWED | 405 | Endpoint bu HTTP metodunu desteklemiyor |
| DUPLICATE_RESOURCE | 409 | Benzersizlik ihlali (proje+hafta, e-posta) |
| INTERNAL_ERROR | 500 | Beklenmeyen hata; teknik detay loglanır, sızdırılmaz |

Beklenmeyen hatalarda teknik detay istemciye gösterilmez, sunucu tarafında loglanır.

## 2.6 Swagger / OpenAPI

- Swagger UI: http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

- OpenAPI şeması: http://localhost:8080/v3/api-docs

- Başlık, sürüm ve açıklama OpenApiConfig ile ayarlandı; endpoint ve DTO'lar @Operation / @Schema anotasyonlarıyla belgelendi.

3. Çalıştırma ve doğrulama

./mvnw spring-boot:run        # http://localhost:8080
curl http://localhost:8080/api/health

Swagger ile çalıştırma doğrulaması — Swagger UI üzerinden GET /api/health -> Try it out -> Execute ile endpoint tarayıcıda çalıştırıldı; 200 OK ve databaseStatus: UP döndü (yani DB bağlantısı da canlı doğrulandı):

Şekil 1: Swagger UI üzerinden /api/health çalıştırma — 200 OK, databaseStatus UP, content-type application/json

Manuel olarak doğrulanan diğer davranışlar:

- Tanımsız endpoint -> 404, ortak hata formatında

- Yanlış HTTP metodu -> 405, ortak hata formatında

- Swagger UI (200), OpenAPI JSON ve H2 konsolu erişilebilir

4. Testler

./mvnw test -> 9/9 test geçiyor:

- HealthControllerTest — health endpoint'i ve DB bağlantısı

- GlobalExceptionHandlerTest — hata formatı sözleşmesi (400 / 404 / 405 / 409 / 500)

- CtoProjectTrackerBackendApplicationTests — Spring context yükleniyor mu

5. Commit'ler

- Add project skeleton with health endpoint, error format and Swagger

- Clean up pom.xml metadata

6. Öğrendiklerim / dikkat çeken noktalar

- Sürüm uyumluluğu: springdoc'un yaygın 2.x serisi Spring Boot 3 içindir; Boot 4 ile 3.x gerekiyor. Popüler olan her sürüm projeye uymuyor — Maven deposundan uyumlu sürümü kontrol ederek seçtim.

- Boot 4 test paketi değişikliği: @AutoConfigureMockMvc anotasyonu Boot 4'te farklı bir pakete taşınmış; ilk derleme hatasını bu yüzden aldım ve import'u düzelttim.

- Merkezi hata yönetimi: Hata formatını @RestControllerAdvice ile tek yerde kurunca, yazılacak her yeni endpoint aynı tutarlı formatı otomatik kullanıyor.

- Anlamlı health kontrolü: Uygulamanın ayakta olması, DB bağlantısının çalıştığı anlamına gelmiyor; bu yüzden health endpoint'inde gerçek bir sorgu çalıştırdım.